WDB  
Projektplan

| Auftraggeber | Georg Ninck |
| --- | --- |
| Projektleiter | Joel Häberli |
| Autor | Joel Häberli |
| Klassifizierung | Nicht klassifiziert |
| Status | In Arbeit |

Änderungsverzeichnis

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29.08.2017 | 0.1 | Erstellt | Joel Häberli |
| 03.09.2017 | 0.1 | Angepasst | Joel Häberli |
| 05.09.2017 | 0.1 | Angepasst | Joel Häberli |
| 12.09.2017 | 0.1 | Projektrisiken und Stand, Angepasst | Joel Häberli |
| 17.10.2017 | 1.0 | Stand angepasst | Joel Häberli |
| 24.10.2017 | 1.1 | Projektrisiken angepasst, Stand angepasst | Joel Häberli |
| 31.10.2017 | 1.2 | Stand angepasst | Joel Häberli |
| 07.11.2017 | 2.0 | Stand und Termine angepasst, Abschluss Konzeptphase | Joel Häberli |
| 14.11.2017 | 2.1 | Stand | Joel Häberli |
| 21.11.2017 | 2.2 | Stand | Joel Häberli |
| 28.11.2017 | 2.3 | Stand | Joel Häberli |
| 05.12.2017 | 2.4 | Stand | Joel Häberli |
| 12.12.2017 | 3.0 | Stand und Abschluss Realisierung | Joel Häberli |

1Projektplanung 2

2 Projektbericht 3

3Übersicht über den Projektstaus 3

4Konfigurationsidentifikation 4

5Projektrisiken 5

# Projektplanung

**Siehe Projektplan V4.0 aus der Phase Einführung**

# Projektbericht

|  |  |
| --- | --- |
| **Zeitraum** | **Bericht** |
| **KW 46** | **Stand der Arbeit:**  Projekt initialisiert und mit den Arbeiten begonnen.  Miro: PageController, Spring Boot Annotationen  Anu: SQL-DB Script, Tag Model  Joel: Projekt-Struktur angelegt, JPA Connector aufgesetzt, allgemeiner Controller definiert  Dave: Entschudigt (Krank) |
|  | **Wichtigste Probleme und Fragen:**  Git-Installation, Git-Projekt-Setup, David Krank |
|  | **nächste Schritte:**  Controller fertig machen und Model fertig stellen  In Zukunft mit Branches arbeiten und nicht nur auf den Master pushen. |
| **KW 47** | **Stand der Arbeit:**  Miro: Controller weiterarbeiten.  Anu: Model und ERD  Dave: Testfälle und ISDS  Joel: Hilfestellungen, Modelerweiterung und Testfälle |
|  | **Wichtigste Probleme und Fragen:**  Benützung des EntityManagers der JPA. |
|  | **nächste Schritte:**  Testfälle abschliessen. Einen Controller mit der DB-Anbindung fertigstellen als Ausgangslage für den Rest der Controller (mit Miro EntityManager anschauen). |
| **KW 48** | **Stand der Arbeit:**  Miro: TagController funktioniert nun, die restlichen müssen noch implementiert werden.  Anu: Kapitel 3.2 und 3.3  Dave: Testfälle 8-14 und Kapitel 3.1  Joel: Testfälle 1-8 |
|  | **Wichtigste Probleme und Fragen:**  Benützung des EntityManagers der JPA und der Transactions. |
|  | **nächste Schritte:**  Der Fokus gilt nächster Woche dem Dokument „Realisierungsbericht“, welches für die Bewertung relevant ist. Miro wird jedoch noch 4 Stunden weiterentwickeln dürfen. Eventuell werden wir einen Änderungsantrag stellen. |
| **KW 49** | **Stand der Arbeit:**  Miro: Entwicklung (Controller und Sessions)  Anu: Kapitel 3.2, 3.3 fertig und beginn Einführungsbericht  Dave: Kapitel 3.1 und Zusammenführung aller Teile.  Joel: Kapitel 2.2, 2.3, Projektplan aktualisiert. |
|  | **Wichtigste Probleme und Fragen:**  Wir haben vergessen, dass wir ein Sessionhandling benötigen müssen, wenn wir ein Login implementieren. Der Faktor Zeit haben wir unterschätzt und mussten darum einen Änderungsantrag stellen. |
|  | **nächste Schritte:**  Der Fokus gilt nächster Woche den Dokumenten Realisierungsbericht und Einführungsbericht. Diese müssen fertig gestellt werden. |
| **KW 50** | **Siehe Projektplan V4.0 aus der Phase Einführung** |

# Übersicht über den Projektstaus

| Bereich | Status | Problem | Massnahmen |
| --- | --- | --- | --- |
| Gesamtbeurteilung | Grün |  |  |
| Termin | Grün |  |  |
| Kosten | Grün |  |  |
| Personalaufwand | Grün |  |  |
| Ergebnisse | Grün |  |  |
| Projektziele | Grün |  |  |

Legende:  
Grün: Projekt auf Kurs, Gelb: Projekterfolg gefährdet, Rot: Projekterfolg stark gefährdet

Gesamtbeurteilung:

|  |
| --- |
| **Siehe Projektplan V4.0 aus der Phase Einführung** |

# Konfigurationsidentifikation

**Siehe Projektplan V4.0 aus der Phase Einführung**

# Projektrisiken

| **Nr** | **Beschreibung des Risikos** | **Auswirkungen** | **A** | **EW** | **RZ** | **Massnahme** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mitarbeiter fällt aus | Termine können nicht eingehalten werden. | 2 | 3 | 6 | Kleine Arbeitspackete |
| 2 | Terminverzug | Lieferobjekt wird nicht rechtzeitig geliefert | 3 | 1 | 3 | Gute Planung und realistischer Umfang des Projektes. |
| 3 | Spannungen im Projektteam | Unzufriedene Mitarbeiter, schlechte Kommunikation | 2 | 2 | 4 | Direkte, offene Kommunikation |
| 4 | Unterschätzung des Aufwands | Programm wird nicht fertig oder der Liefertermin wird verschoben | 3 | 3 | 9 | Realistische Planung, weniger ist mehr. |
| 5 | Ziel aus den Augen verlieren | Termine können nicht eingehalten werden. Projekt kann nicht fertiggestellt werden | 3 | 2 | 6 | Teammitglieder kontrollieren sich gegenseitig und hinterfragen das Vorgehen und die Arbeit der Anderen kritisch. |

*A: Auswirkungsgrad, EW: Eintretenswahrscheinlichkeit, RZ: Risikozahl*

**Bewertungsskalen**

| **Auswirkungsgrad** | | | |  | **Eintretenswahrscheinlichkeit** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bewertung** | **Auswirkung auf  Projektergebnis** | **Auswirkung auf  Termin** | **Auswirkung  auf Kosten** |  | **Bewertung** | **Beschreibung** |
| 1 = niedrig | *Geringfügige Mängel* | *bis 1 Woche,  bzw. geringfügig* | *keine* |  | 1 = niedrig | *unwahrscheinlich, bzw. unter 20%* |
| 2 = mittel | *Wesentliche Mängel* | *1-3 Wochen  bzw. wesentlich* | *5-20% bzw.  wesentlich* |  | 2 = mittel | *mässig wahrscheinlich, bzw. 20-50%* |
| 3 = hoch | *Gravierende Mängel* | *über 3 Wochen  bzw. gravierend* | *über 20%  bzw. gravierend* |  | 3 = hoch | *hoch wahrscheinlich, bzw. über 50%* |