WDB  
Detailplanung Realisierungsphase

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivität** | **Soll [h]** | **Ist [h]** | **7.11** | **14.11** | **21.11** | **28.11** |
| Projekt aufsetzen | 1 |  | Joel |  |  |  |
| Datenbank-Design | 2 |  | Anuraly |  |  |  |
| UML-Diagramm | 1.5 |  | Dave |  |  |  |
| Neues Benutzerkonto erstellen | 0.5 |  |  |  |  | Joel |
| Anmelden | 0.5 |  |  |  |  | Joel |
| Neue Page erstellen | 0.5 |  |  |  |  | Miro |
| Tags hinzufügen | 0.5 |  |  |  |  | Dave |
| Bearbeiten von Tags | 0.5 |  |  |  |  | Dave |
| Page bearbeiten | 0.5 |  |  |  |  | Miro |
| Page suchen | 1.5 |  |  |  |  | Miro |
| Page löschen | 0.5 |  |  |  |  | Miro |
| Export von Pages | 0.5 |  |  |  |  | Anuraly |
| Passwort ändern | 0.5 |  |  |  |  | Joel |
| Benutzer deaktivieren (löschen) | 0.5 |  |  |  |  | Joel |
| Benutzer reaktivieren | 0.5 |  |  |  |  | Anuraly |
| API | 3.0 |  |  | Miro | Miro |  |
| Controller | 3.0 |  |  | Dave, Joel, Anuraly, Miro | Dave |  |
| UI | 2.0 |  |  | - | Miro |  |
| Parse | 1.5 |  |  | Dave | Dave |  |
| Persistence | 1.0 |  |  | Anuraly | Anuraly |  |
| Connection | 3.0 |  |  | Joel | Joel |  |
| Configuration | 1.0 |  |  | Anuraly | Anuraly |  |
| TOTAL | 26 |  |  |  |  |  |

Legende: Use-Cases, Packages, Infrastruktur und Sonstiges