## Arbeitsjournal

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Miro Albrecht**  **21.11.2017** | | | |
| **Tatsächlicher Zeitbedarf** | **Geplanter Zeitbedarf** | **Beschreibung der Arbeit** | **Bemerkungen, Probleme, genutzte Hilfestellungen** |
| 60 | 60 | Dummy-Code für den Page- und TagController schreiben |  |
| 40 | 55 | TagController implementieren | Ich wurde nicht fertig, da ich die Datenklassen noch anpassen musste. |
| **Reflexion des Arbeitstages**  In der ersten Doppellektion bin ich gut vorwärtsgekommen. Ich habe den Aufwand für meine Arbeit realistisch eingeschätzt. In der zweiten Doppellektion konnte ich weniger strukturiert arbeiten. Eigentlich wollte ich die Persistierungslogik für die Tags implementieren. Ich konnte mich aber nicht ausschliesslich darauf konzentrieren, da ich zuerst unsere Datenklassen anpassen musste. Das war nicht schwierig, dauerte aber sicher 20 Minuten. Ich bin nicht so weit gekommen, wie ich wollte. Leider funktionierte auch der Zugriff von Browser auf die Tags nicht, da ein Problem mit der Abfrage auftauchte. Ich bin mit meiner Leistung zufrieden. Ich könnte mich aber noch besser auf meine aktuelle Aufgabe konzentrieren. | | | |
| **Pendenzen für den nächsten Arbeitstag**  Nächstes Mal muss der Zugriff der Schnittstelle auf die Datenbank funktionieren. Wenn das klappt, kann der Rest der Schnittstelle schnell realisiert werden. Ich möchte nächstes Mal schneller vorankommen. Die Koordination mit dem Team war gut. Wir werden das beibehalten. | | | |