## Arbeitsjournal

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **David Schor**  **21.11.2017** | | | |
| **Tatsächlicher Zeitbedarf** | **Geplanter Zeitbedarf** | **Beschreibung der Arbeit** | **Bemerkungen, Probleme, genutzte Hilfestellungen** |
| 10 | 15 | Besprechung der bevorstehenden Arbeiten. Was wurde das letzte Mal gemacht. | Es gab keine Unklarheiten und wir kamen sehr gut durch und konnten die weiteren Arbeiten aufteilen. Dies lag auch daran, dass sie diese bereits letzte Woche aufgeteilt haben bzw. im Zeitplan so definiert worden sind. |
| 80 | 75 | Realisierung Dokumentation: ISDS - Sicherheitskonzept | Ich musste mich nochmals durch die Dokumentationen lesen, da das System für mich noch nicht zu 100% klar war. |
| 45 | 45 | Realisierung Dokumentation: Testfälle | Unterstützung für Joel. Wir konnten die Testfälle aufteilen. Jedoch bin ich mit meinem Teil noch nicht ganz fertig. Als Hilfestellung wurde die Konzept Dokumentation verwendet. |
| **Reflexion des Arbeitstages**  Ich denke, dass dieser Arbeitstag gut war. Da ich letzte Woche fehlte, wusste ich nicht wie weit wir bereits sind. Jedoch konnte dies durch eine kurze Besprechung geklärt werden und ich war wieder auf dem neusten Stand. Jedoch geriet die Arbeitsaufteilung ein bisschen durcheinander. Ich sollte, laut der Planung, einen Parser programmieren. Dies war jedoch nicht mehr nötig, da sie eine andere Variante für dieses Problem gewählt haben. Somit beschlossen wir, dass ich bei der Dokumentation für die Realisierung mithelfe. Ich habe danach mit dem ISDS – Sicherheitskonzept gestartet. Nachdem ich mit dem fertig war, habe ich Joel bei den Testfällen unterstützt. Er arbeitet von oben nach unten und ich von unten nach oben. Zusätzlich haben wir ein einheitliches «Design» definiert, so dass es nicht gross voneinander abweicht. Dies ermöglicht, dass wir am Ende das Dokument schneller zusammenfügen können ohne grosse Änderungen zu machen. Jedoch bin ich noch nicht ganz fertig. Ich kam gut vorwärts und hatte keine weiteren Probleme. | | | |
| **Pendenzen für den nächsten Arbeitstag**  Mein Ziel ist es, dass ich das nächste Mal die Testfälle beenden und weiter in der Dokumentation arbeiten kann. Welches Kapitel ich machen werde, muss noch besprochen werden. Ich werde weiterhin an meinem Arbeitstempo arbeiten, denn ich denke, dass ich immer noch schneller sein kann. Das grösste Problem ist wohl die Motivation.  Ich werde auch weiterhin bei Unwissenheit oder Problemen direkt auf meine Teamkollegen zugehen, um sie so schnell wie möglich zu lösen, um keine Zeit zu verschwenden. | | | |